Ce premier à  trait à un projet de TCSP (transport collectif en site propre )Communauté d’Agglomération (CA) du sud-est de la France regroupant 22 communes. Il se compose d’une ligne de tramway de 8,7 km et d’une ligne de bus en site propre de 9,9 kilomètres. La mise en service de la ligne de tramway, initialement prévue pour 2006 a été finalement inaugurée fin 2007. Le coût du projet s’élève à 335 millions €.

20

Après ce rapide exposé des caractéristiques du projet, commentons maintenant le déroulement de la concertation.

21La concertation s’est uniquement déroulée dans le cadre des procédures légales (concertation préalable et enquête publique). Une analyse des instruments de la concertation ainsi que des bilans des trois phases de concertation reflètent la volonté politique de ne pas faire participer les acteurs sociaux à l’élaboration du projet. Deux constats ressortent des bilans de la concertation : d’une part, ils masquent une très faible mobilisation de la population lors de la concertation, due essentiellement à une opacité sur les modalités de la concertation (durée, moyens à la disposition des citoyens pour s’exprimer, informations sur le projet, etc.)

et d’autre part, ils enjolivent la réalité en précisant, « que l’adhésion au projet semble désormais acquise » ; assertion extrapolée à partir d’un faible nombre d’avis consignés dans les registres de concertation.

Au terme des trois phases successives de concertation préalable qui ont été menées, la concertation « a été faite au minimum » selon l’expression de l’adjoint au chef de projet de l’équipe de maîtrise d’ouvrage. Cet informant précise qu’il y avait un besoin de dialogue de la part de la population mais auquel les élus n’ont pas donné suite. Pour lui, le projet comporte une grande part de communication qui n’a pas été réalisée : « j’ai fait des rapports pour dire qu’on avait besoin de communiquer, on ne va pas vers les gens […] mais en ‘haut’ ils n’ont pas compris, et c’est une bombe à retardement, n’importe où ils ont fait mieux que nous, à Bordeaux, à Mulhouse, etc. ».

En fait, la « bombe à retardement », à laquelle fait allusion l’adjoint au chef de projet, symbolise le risque d’inacceptabilité sociale qui va croître, entre autres, à cause d’une concertation à orientation monologique.

En effet, lors de l’enquête publique de nombreuses oppositions au projet se sont manifestées, notamment des pétitions mais aussi des consignations auprès des commissaires enquêteurs. Dans le rapport de l’enquête publique, les commissaires enquêteurs précisent que l’utilité publique de ce projet a été mise en cause par une bonne moitié des intervenants en cours d’enquête et même par 90 à 95 % des habitants d’un quartier.

Les principales sources d’opposition proviennent du choix du tracé et de la localisation du dépôt et centre de maintenance du tramway. Pourtant, après analyse, la commission d’enquête ne conteste pas l’utilité publique du projet, et prononce un avis favorable agrémenté de six réserves, et douze recommandations.

Mais une des six réserves est très problématique car elle remet finalement en cause le tracé arrêté par la Communauté d’Agglomération (CA) par délibération. La CA a donc été confrontée à un choix, soit le recours en Conseil d’Etat afin de défendre le tracé initial (décision autocratique), soit de lever la réserve concernant la variante formulée par la commission d’enquête.

La deuxième option a été retenue par la CA, c’est-à-dire la modification du tracé de base par la variante souhaitée par les habitants du quartier. Le choix de ce nouveau tracé a rendu obligatoire l’organisation d’une enquête publique complémentaire et de nouvelles études de conception retardant ainsi la mise en service du tramway.

23

Dans le cadre de ce projet, la démarche de concertation, polarisée sur l’axe monologique, renvoie à une pseudo-négociation dans la mesure où la négociation apparaît bien dans les discours des politiques comme une modalité sans pour autant que les comportements des acteurs ne soient réellement guidés par une orientation de négociation (Mermet, 2000).